# Verslag groepstaak 1

Aanwezig: Sahan, Neal, Stan

Afwezig: Asem (ongekend), Robin (geantwoord en is ondertussen toegetreden tot ons communicatiekanaal)

# Scrum versla

**Scrum Master**: Stan

**Product backlog**: 3x Business Use Case (rekening aanmaken, geld storten, geld afhalen)

**Sprint review**:

* Stan: uitwerken van de .adoc documenten en documentatie voor indienen
* Neal: uitwerken van de activity diagrams in Visual Paradigm
* Sahan: uitwerken van de BUC’s zodat Neal en Stan, na controle, snel verder konden werken
* Asem: AFWEZIG, reden onbekend
* Robin: AFWEZIG, heeft zich wel al geëxcuseerd en gevraagd of hij nog iets kon doen (al was de taak al af ondertussen). Tevens is hij ons communicatiekanaal toegetreden.

**Daily standup**:

* 09/10: Bij het opstellen van de eerste BUC was het wat zoeken, maar uiteindelijk was de uitwerking wel positief.
* 10/10: Afwerken van de taak. Grootste probleem hier was een verkeerde inschatting van de nodige tijd, maar dit kwam enkel in ons voordeel uit aangezien we vroeger klaar waren dan gedacht. De eerst gemaakte BUC was duidelijk de moeilijkste (en het meeste zoeken voor ons over hoe en wat).
* 16/10: Feedback ontvangen en de nodige aanpassingen doorgevoerd.

**Sprint retrospective**:

Goede samenwerking tussen alle partijen. We zijn tevreden met het resultaat voor de tijd die we hebben geïnvesteerd. Hopelijk sluiten onze overige teamleden terug aan voor latere groepswerken.